## Slide 1: Progetto BENE: Progettazione e Realizzazione di un Customer Service Center per Business Unit IP Maggio 2000
NOTE THIS PROPOSAL IS IN A COMBINATION OF ENGLISH AND ITALIAN

## Slide 2: Indice
Introduzione
  La Vision di Company Y
  Obiettivi e posizionamento
La Soluzione
  I Processi considerati
  Architettura Applicativa e Tecnologica
Il Piano
  Il piano di lavoro
  Le Business Capabilities abilitate
  Struttura del Team di Progetto
  Costi
  Assunzioni / Rischi
Appendici
  I Dettagli della Soluzione
  L’approccio proposto
  La Nostra Metodologia
  Why Deloitte
  Referenze

## Slide 3: Introduzione

## Slide 4: Una Vision che anticipa la concorrenza
La vision di Company Y è di diventare un’organizzazione customer centric in cui il vantaggio competitivo sia fortemente web based.
Gli obiettivi attuali di Company Y sono:
  creazione di una Divisione Dati Corporate (Top e Affari);
  dotazione di un sistema di relazione con il Cliente autonomo e dedicato di tipo SPC (Single Point of Contact)
  dotazione di un sistema di front end web enabled
  dotazione di un sistema scalabile che supporti il volume innescato dagli attuali 64.000 Clienti Company Y del segmento Top ed eventualmente estenderlo al segmento Affari
  offerta di soluzioni B2B con hosting, housing e appliicativi aperti a molteplici partner
Tali obiettivi richiedono a Company Y una soluzione che le consenta di essere in anticipo rispetto alla concorrenza nella gestione web enabled del Cliente e dei processi di back end

## Slide 5: Evoluzione della gestione del Cliente
Oggi
Domani
Identificazione nella
Old Economy
Vulnerabilità rispetto ai concorrenti che sono più vicini al Cliente
Infrastrutture
Applicativi / Servizi
Canali
Customer Events
Processi Operativi di Business
Controllo completo del Cliente
Identificazione nella New Economy
Vantaggio competitivo sostenibile
Il Cliente considera l’azienda come un fornitore di servizi…
Scarsa interazione
Web front end
Informazioni tradizionali e prodotti telecom su web
Processi non integrati con notevole intervento umano
Investimenti legacy difficili da abbandonare
Il Cliente considera l’azienda un fornitore di esperienza online particolarmente attraente
Interazione costante
Canali integrati guidati da e-channels
Applicativi progettati esclusivamente per gli e-channels
Pochi mega processi disegnati sulla base degli e-channels
Interfacce con il Cliente flessibili e personalizzate
La chiave per raggiungere il successo nell’ e-business è nell’evoluzione delle relazioni con il Cliente, ovvero nell’eCRM

## Slide 6: La soddisfazione di esigenze più evolute
Commodity
Servizio telefonico tradizionale
Prodotto
Servizio
Combinazione di fonia, dati, ISP e servizi mobili - fattura unica
Personalizzato
Budget base
Alto valore aggiunto
Customizzato
Standard
Indifferenziato
Budget
Individuale
Esperienza
Portale personalizzato che consente il self service per una serie di prodotti di telecomunicazioni
Livello di Servizio
Trasformazione
Portale che offre servizi di communication e media relativi a dati, voce, applicazioni semplici (UM, email), VAS estesi e contenuti che soddisfano gli elevati livelli di servizio richiesti dalle aziende (e- market place per connettività, VAS limitati, VAS estesi, contenuti)
L’esperienza online, particolarmente attraente per il Cliente, crea valore conquistando e fidelizzando Clienti Corporate, disponibili a spendere per ottenere un più elevato livello di servizio

## Slide 7: Company Y Dati - Posizionamento futuro
Funzionalità
Informazioni azienda
Brochures
Tariffe / Prezzi
Help Online
Informazione estesa
Contenuto interattivo
Personalizzazione base
Order Tracking
Trouble tickets
Cross/Up Sell
Gestione reclami
Presentazione fattura
Tool di configurazione
Order placement
Order Mgmt/Processing
Presentazione fattura / Servizio pagamento fattura
Self Service
Integrazione Call Center
+25% vendite via e-channel
VAS limitati
Supplier Chain Integration e-market place
Customer Integration
Advanced (Personalisation, marketing & selling, and Customer Service)
Online Communities
Secure eSales and eCare
Web only Products & Services
eFinance
VAS e contenuti estesi
5. Portale di comunicazione
3. Razionalizzazione processi di interfaccia web al Cliente
2. Costruire una base per l’eCare
1. Stabilire una
presenza attraverso l’eMarketing
Org. di E-Business
Livello 1
Livello 2
Livello 4
Livello 3
Livello 5
D2
E+
2 anni
1 anno
Company Y Dati
Settembre 2000 (Bene 1)
Migrazione da custom code to package implementation
Integrazione package di front office “Best in Class”
Ulteriore integrazione per ridurre l’intervento umano per +40% delle transazioni
Alcuni VAS e contenuti
4. Evoluzione
Architettura Tecnica
Company Y Dati
Maggio 2000 (Presto)
Company Y Dati
Dicembre 2000 (Bene 2)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8: La Soluzione

## Slide 9: Definizione dei Macro-Processi per i quali è stata disegnata la soluzione
1 Dall’ideazione al lancio del servizio - Tale processo viene considerato solo rispetto all’aggiornamento del Catalogo d’offerta Prodotti / Servizi di Company Y per attivare il canale Web relativamente alle nuove offerte.
2 Dall’identificazione dell’opportunità al contratto - Identificazione del cliente, personalizzazione web e configurazione del servizio on-line fino alla firma del contratto, includendo la produzione di un ordine di vendita e la prenotazione delle risorse. Tale processo viene considerato solo rispetto al canale web, non ai venditori.
3 La gestione dell’ordine per arrivare al Provisioning - L’ordine del servizio dalla richiesta del cliente al provisioning, testing ed installazione. Il flusso viene monitorato e gestito in ottica di Workflow.
4 Dall’utilizzo del servizio all’incasso dei pagamenti - La raccolta dei consumi di servizio del cliente per fatturare, raccogliere e verificare i pagamenti aggiornando la situazione creditoria del cliente.
5 Dal reclamo alla risoluzione - Vengono inserite le service requests ed eventuali problemi riscontrati sulla rete (riscontrate dal cliente o dai sistemi di rete) per indirizzare la risoluzione e rispondere al cliente. Include la notifica automatica tramite allarmi al cliente. La risoluzione dei problemi sulla rete è out of scope.
6 Reporting - Registrazione dell’utilizzo del servizio e raccolta delle informazioni ai vari livelli per la produzione dei report. Strumento di supporto alle decisioni con report preimpostati in ‘management ready format’.

## Slide 10: Web-enabled Customer Experience: il processo end-to-end definisce la completa esperienza del cliente abilitata via Web
Prospect to Contract
Usage to Cash
Order to Provision
Outage to Repair
Web navigation
Online config and quotation
Order entry
Invoice
Assess
Resolve
Collect
Maintain
Reimburse
Self- Provision
Esigenza
Mediate
Fattura
Richiesta di
assistenza
Pagamenti
Notifica di disservizio
Notadi credito
Perf. Report
Provision
Repair
Problema tecnico
SLA Tracking
Nuove esigenze
2 dall’opp.tà al contratto
4 dall’utilizzo all’incasso
3 dall’ordine al Provisioning
5 dal reclamo alla risoluzione
Customer Experience – Web Enabled
Contratto firmato
Proposta di soluzione
Fornitura del servizio
Utilizzo del servizio
Risoluzione
del problema

## Slide 11: Dall’identificazione dell’opportunità al contratto - Processi e funzionalità di alto livello
Un catalogo/listino flessibile è a disposizione del cliente online
Il cliente è in grado di generare preventivi on line a fronte della configurazione di servizi standard con listini personalizzati
I livelli di accesso controllati sono basati sul profilo del cliente
Validazione automatica e attivazione automatica provisioning per ordini standard o ripetuti
Cliente in grado di monitorare gli ordini emessi
Venditore in grado di inserire e monitorare ordini
In scope
Out of scope

## Slide 12: La gestione dell’ordine per arrivare al Provisioning - Processi e funzionalità di alto livello
Notifica automatica dell’attivazione del servizio
Decomposizione automatica di un ordine nelle sue componenti tecniche (Ordini di Lavoro)
Unica sorgente per i dati del cliente
In scope
Out of scope

## Slide 13: Dall’utilizzo del servizio all’incasso dei pagamenti - Processi e funzionalità di alto livello
Monitoraggio del credito dei clienti
Accesso da parte dei clienti all’infomazione di fatturazione e dettaglio consumi
Accesso all’informazione necessaria per risolvere i reclami di fatturazione
Disponibilità dell’informazione di billing e consumi quasi on-line
Formattazione fattura e informazione di dettaglio fattura
Flessibilità nella definizione di cicli di fatturazione a livello di clienti (mensile, bimestrale, ecc.)
Disponibilità di tutta l’informazione di accounting da fornire al cliente in caso di richiesta/reclami

## Slide 14: Dal reclamo alla risoluzione - Processi e funzionalità di alto livello
Cliente abilitato al monitoraggio dello stato delle service requests e dei trouble tickets inseriti
Notifica proattiva di disservizi di rete o in IDC
Gestione dell’addebito/accredito sulla base degli SLA definiti e dei disservizi
In scope
Out of scope

## Slide 15: La soluzione combina vari sistemi disegnati per offrire una soluzione completa
Presenteremo il nostro approccio per:
Sviluppare requisiti per facilitare la configurazione del sistema accomplish
Realizzare i compiti richiesti per configurare i sistemi e consentire la fatturazione dei servizi sul network
Assicurare che le interfacce siano disegnate per trasmettere dati accuratemente e con continuità
Designare processi per utilizzare i sistemi scelti
Identificare e mitigare i rischi associati con l’implementazione delle componenti selezionate
Fornire servizi al livello CRM usando le funzionalità dei sistemi scelti per consentire al Cliente funzioni di self care da Billing, Provisioning, Mediation e Order Management
Customer Processes
Business Processes
Network Processes
Web-enabled Front-end
Customer Relationship Management (CRM)
Order Management
Financial Management
Customer Rating & Billing
Systems Integration
Automatic Provisioning
Network Resource Management / Inventory
Network Elements
Mediation
Trouble Ticketing
Network & System Management
IDNM
IDNM
Usage Collection

## Slide 16: La nostra analisi attuale ci induce a raccomandare i seguenti fornitori per i quali sono forniti i risultati dell’analisi in allegato
Implement
Integration
Out of scope
Customer Processes
Business Processes
Network Processes
Web-enabled Front-end
Customer Relationship Management (CRM)
Order Management
Financial Management
Customer Rating & Billing
Systems Integration & Workflow
Automatic Provisioning
Network Resource Management / Inventory
Network Elements
Usage Collection
Mediation
Trouble Ticketing
Network & System Management
IDNM
IDNM

## Slide 17: L’architettura applicativa ed i flussi informativi da gestire
Bank
IDNM
Trouble tickets
Trouble ticket status
Customer details, SLAs
Customer details
Payment details
Bill details
Quotes, orders, service requests
Quote, order, service request, service status
Invoice data
Payment details
Orders
Order status
Event detail records
Provisioning requests
Provisioning status
Supplier
payments
Customer details
Products, pricing, bill summary
Customer credit
Customer credit
Customer to asset mapping
Teradata
GEDOSD
Provisioning request
Provisioning status
Completed order details
Trouble
tickets
Trouble
tickets
- CNA
- Rete
- Saritel
PACI

## Slide 18: Web-enabled Front-end: adottare una Suite di applicazioni web enabled anzichè sistemi backend multipli con interfacce web differenziate
Finance
Billing
CRM
etc.
Front end web unificato e consistente
CRM
Billing
Finance
etc.
Middleware


Un sistema di interfacce web individuali non può garantire che tutte le operazioni di backend siano accessibili da web
Applicazioni backend interfacciate con middleware possono essere facilmente accedute attraverso un singolo front end web
Front-end unificato
Sicurezza
Customer profiling
Contenuto dinamico
User communities
Front-end multipli
Scarso coordinamento per la sicurezza
Mancanza di customer profiling
Mancanza di user communities

## Slide 19: Integrazione dei sistemi...
Ogni componente applicativo ha un solo “adaptor” – una API sofisticata – che connette al middleware.
Il middleware agisce come un broker di informazioni e controlla il flusso dei dati e gli eventi.
L’integrazione dei sistemi ed il controllo del flusso di lavoro richiede la programmazione del middleware per rispondere agli eventi e passare le informazioni ad altri, e richiede la comprensione delle connessioni tra le applicazioni ed i loro dati.

## Slide 20: L’architettura applicativa ed i flussi informativi gestiti tramite Middleware
Bank
IDNM
PACI
Teradata
GEDOSD
point to point
point to point
point to point
point to point
point to point
point to point
TIB/Adapter
for Siebel 3.0
point to point
(read Siebel view)
TIB/Adapter
for Siebel 3.0
TIB/Adapter
for Siebel 3.0
TIB/Adapter
for SAP
TIB/Adapter
for SAP
TIB/Adapter
for Portal
TIB/Adapter
for Portal
TIB/Adapter
for Siebel 3.0
TIB/Adapter
for Portal
point to point
(Portal web
presentation)
point to point
(Remedy Web)
TIB/Adapter
SDK
TIB/Adapter
SDK
TIB/Adapter
SDK
TIB/Adapter
SDK
point to point
(read IDNM view)
TIB/Adapter
for Active DB

## Slide 21: Assunzioni effettuate
La soluzione proposta è il frutto della sintesi tra casi di successo ed informazioni raccolte durante la fase di analisi
Molte scelte progettuali sono legate all’architettura applicativa complessiva, che sarebbe impattata da eventuali cambiamenti (ad esempio IMS vs Portal per il Billing)
La selezione dei Package è dipendente dai requisiti di Company Y, eventuali cambiamenti sostanziali dello scenario potrebbero comportare sforzi di personalizzazione dei package ed / o integrazione maggiori di quelli attualmente previsti ed eventualmente suggerire scelte differenti per alcuni package

## Slide 22: Architettura tecnologica suggerita (per i dettagli vd appendice)
ISP
Internet
Connection
ISP Managed
Router
External
Firewall
Internal
Firewall
Web
Server
Hub
Clustered UNIX
Application
Servers
Clustered UNIX
Database
Servers
NT Servers
Presenti in Saritel e non quotati

## Slide 23: Il Piano

## Slide 24: Piano di lavoro: due principali rilasci
Integrazione Processi, Organizzazione e Formazione
Integrazione Tecnologica e Applicativa
Configurazione Piattaforma e-CRM
Configurazione Piattaforma Business System
Configurazione Piattaforma Billing & Finance
Program Management
Kick off
Fine scoping and planning
Primo rilascio
Rilascio soluzione completa
mese0 mese1 mese2 mese3 mese4 mese5 mese6 mese7
Go-Live

## Slide 25: Le Business Capabilities disponibili a regime - 1
Profiling sul Web dei clienti con accesso ad aree private e sicure
Configurazione online soluzioni standard per self ordering
Accesso a repository di soluzioni
Emissione ordini online
Generarazione Trouble Ticket (tecnici e commerciali)
Partecipazione a discussion forum e Business Virtual Community
Visibilità sullo stato degli ordini emessi
Visibilità sullo stato dei Trouble Ticket
Visibilità sulle consistenze dei servizi attivi
Monitoraggio sulla qualità del servizio
Dettaglio del consumo con valorizzazione (sia traffico che transazioni)
Visibilità sulle fatture emesse
Visibilità sullo stato dei pagamenti
Pubblicazione eventuali allarmi sul credito
Mese 4
Mese 7
Gestione cliente web based
Interfaccia web venditore
Inserimento ordini e schede tecniche
Monitoraggio ordini emessi sul proprio portafoglio clienti
Accesso a materiale di MKTG sulle offerte

## Slide 26: Le Business Capabilities disponibili a regime - 2
Workflow per la gestione e il tracking della assegnazione, diagnosi, soluzione e dispacciamento dei TT originati dal cliente e/o internamente (può comprendere attività manuali)
Gestione delle escalation e della riassegnazione dei TT in funzione degli SLA contrattualizzati con il cliente
Mese 4
Mese 7
Assurance
Order Management
Gestione del flusso di OM attraverso tutta l'organizzazione e gli attori coinvolti
Integrazione con il Web per ordering e visibilità ordini al cliente
Integrazione con il billing per attivazione fatturazione
Integrazione con tutti i sistemi di TT all'interno dell'organizzazione
Integrazione completa con i sistemi legacy (IDNM, GEDOSD, ACL) per la gestione automatica del flusso di OM
Capacità di raccolta e valorizzazione di traffico/transazioni centralizzato e integrato con il repository Cliente
Integrazione con il sistema di contabilità e gestione del credito
Gestione di un catalogo flessibile e personalizzabile per Cliente/servizio per la creazione di piani di tariffazione, gestione di sconti, servizi prepagati, multi-currency
Layout fattura flessibile e personalizzabile, invio fatture elettroniche e pubblicazione sul web
Gestione del credito integrata con piattaforma web
Billing

## Slide 27: Le Business Capabilities disponibili a regime - 3
Settembre 2000
Dicembre 2000
Process Control
Reportistica dettagliata e flessibile dei processi per Cliente/Servizio ad uso interno (controllo) ed esterno (visibilità cliente su QoS e QoP)
Monitoraggio dei processi in tempo reale mediante utilizzo di allarmi, cruscotti e notifiche al Customer Process Controller di eventuali inefficienze e ritardi
Struttura integrata a livello di processi e di sistemi con controllo centralizzato
Unico repository cliente con anagrafica, informazioni di billing, consistenze servizi, SLA contrattualizzati, stato ordini e TT
Customer Care in modalità SPC (Single point of Contact), integrato con IDC

## Slide 28: Struttura organizzativa di progetto: linee guida
Steering Committee
Quality & Risk Assurance
E-CRM
Business Systems
Billing & Finance
Configurazione Packages
Architetture e Infrastrutture tecnologiche
Integrazione Processi ed Organizzazione
Program Management
Competenze e responsabilità si incrociano garantendo una visione end-to-end
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 29: Struttura organizzativa di progetto proposta
Steering Committee
Program Management
Team
Business Systems
Team
Billing & Finance
Team
e-CRM
Team TI
trasversali
Team Integrazione Processi e Organizzazione
Team Integrazione Tecnologica
TI + DC
DC
TI + Saritel + IBM
Company Y condurrà la validazione delle scelte progettuali dei team trasversali
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 30: I costi del progetto Bene
I costi del progetto sono stati raccolti nelle seguenti categorie:
  Prestazioni professionali
  Software
  Hardware
I costi di Software ed Hardware sono stati stimati con il solo proposito di consentire una corretta pianificazione ed una stima completa dei costi.
I costi reali per Company Y per software ed hardware saranno quelli ottenuti a valle della negoziazione diretta di TI con i Vendors.
L’acquisto di software ed hardware sarà curato direttamente da Company Y con i fornitori, con il supporto di Deloitte Consulting per eventuali necessarie stime e dimensionamenti.

## Slide 31: Stima costi: scenario “all new”
e-CRM
O.mgmt & assurance
Billing & Finance
Program Management
Integrazione processi, organizzazione e formazione
Integrazione Tecnologica e Applicativa
S/W : 1,6
S/W : 1,6
S/W : 1,8
Fees: 2,0
Fees: 2,1
Fees: 3,1
S/W: 2
Totali: Fees (inc. spese) - 19,5
S/W - 7
Totale : 29,5
Fees: 3,7
Fees: 3,9
Fees: 2,4
H/W - 3
I costi indicati sono stime basate su precedenti implementazioni fatte da Deloitte Consulting e/o su benchmark di mercato (nel caso di Business Systems e Finance) e saranno confermati nel dettaglio alla fine della fase di scoping and planning.
L’impegno negli stream trasversali dipenderà dalle scelte di Company Y riguardo alle soluzioni di e-CRM, Business Systems e Finance
Fees: 1,3
Billing Evoluzione
Portal
Fees: 1
Mediation
Evoluzione

## Slide 32: Riconciliazione con offerta Aprile 2000 e possibilità di risparmio sulla quotazione
Rispetto all’offerta Aprile 2000 (circa 29 MLD Itl) sono stati dedotti i costi già sostenuti per il SIU (circa 4,2 MLD Itl) e sono stati aggiunti I costi relativi all’evoluzione del Portal e del SIU (circa 2,3 MLD Itl) + le attività su Remedy allora non previste (circa 1,4 MLD Itl)
L’offerta quindi è in linea con la stima allora effettuata
A nostro avviso se la negoziazione e il contratto su HW e SW viene svolto direttamente da TI è possibile un risparmio di 3-4 MLD Itl
Qualora si decidesse di sostituire Portal con IMS, la nostra stima di costo addizionale è di circa 3 MLD Itl

## Slide 33: Dettaglio costi
Attività professionali
Area di attività
Fees (incl. spese)
Evoluzione Portal
Evoluzione SIU
Sub-total
1.300.000
1.000.000
2.300.000

## Slide 34: Costi per Prestazioni Professionali - Assunzioni
L’infrastruttura di base ed il supporto sistemistico saranno forniti da Company Y
Company Y renderà disponibile tutte le persone previste per la partecipazione al progetto e sarà pronta al training ed attività di knowledge transfer
Saranno designate le necessarie responsabilità in Company Y per permettere la revisione e firma dei principali deliverables secondo il piano di lavoro ed in forma definitiva
Verrà adottata una metodologia di implementazione dei packages tendente ad utilizzare al massimo livello le funzionalità chiave dei packages, rinunciando a personalizzazioni che impattino il cuore di tali applicativi
Sono esclusi eventuali costi associati ad attività di supporto successive all’implementazione (salvo quelle relative a garanzie)
L’acquisto delle licenze Software e dell’hardware richiesto non avrà impatti o ritardi sulle attività e gli ambienti di sviluppo, collaudo ed esercizio
Le assunzioni fatte nelle nostre stime sono basate sulle seguenti linee guida:

## Slide 35: Costi Software - Assunzioni
Abbiamo incluso i costi delle licenze per SAP e Portal sebbene Company Y potrebbe avere licenze già disponibili per tali software
Installazioni esistenti in Company Y comprendenti licenze Oracle DB enterprise possono essere riutilizzate. Abbiamo dunque assunto che non vi siano costi di licenze per Oracle DB .
Il numero di licenze utente richieste per ogni package sono state stimate in base ai numeri forniti da Company Y
Le stime dei costi di Broadvision e Portal sono basate sulle stime di utenti indicate in appendice
Le stime dei costi per TIBCO sono basate sul dimensionamento hardware riportato in appendice
I costi di manutenzione annuale sono esclusi
Non sono stati considerati i costi software legati a prodotti non-package, come tools di data modeling, report writers ed eventuali altri tools di supporto allo sviluppo
Le assunzioni fatte nelle nostre stime sono basate sulle seguenti linee guida:

## Slide 36: Costi Hardware - Assunzioni
La stima è basata su un unico deployment in un unico ambiente di produzione
Sono necessari ambienti di sviluppo, collaudo e training separati da quello di produzione
Per garantire un servizio di assistenza di tipo 24X7 senza interruzioni sarà richiesta un’alta disponibilità ed un adeguato staffing
Si presuppone che lo spazio fisico (stanze) per gli ambienti esista in Company Y e non sono necessari costi addizionali
Sono stati considerati costi miminali per le funzionalità di backup, UPS e connettività LAN addizionale (per es. hub, cavi) poichè si assume che esse siano già disponibili
Non sono stati considerati eventuali costi per la connettività Internet, routers e firewall esterni, poichè già presenti per il progetto Presto
Le assunzioni fatte nelle nostre stime sono basate sulle seguenti linee guida:

## Slide 37: La transizione da “presto” a “bene”
“presto” enhancements
Progetto “presto”
Progetto “bene”
Release finale
Congelamento requisiti “bene”
Partenza progetto “bene”
Delivery progetto “presto”
Aprile Maggio ... ... Mese 0 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6
È necessario chiudere il progetto “presto” prima del congelamento dei requisiti del progetto “bene”, per concentrare le risorse sulle nuove implementazioni ed evitare investimenti su una piattaforma che verrà comunque sostituita
Ciò significa prevedere un periodo di congelamento delle business capabilities durante la transizione da “presto” a “bene”, durante il quale non verranno implementate funzionalità aggiuntive sulla piattaforma “presto” e si attenderà la realizzazione della piattaforma “bene” per il primo rilascio
Ogni requisito che dovesse essere definito durante questo periodo verrà analizzato e realizzato in tempi successivi al primo rilascio sulla piattaforma “bene”
Chiusura progetto “presto”
Prima release

## Slide 38: Appendici

## Slide 39: Dettagli della Soluzione

## Slide 40: La scelta di BroadVision come front-end web fornisce una esperienza di Cliente unificato
Il front-end web-enabled sarà un differenziatore chiave per Company Y. Come tale, è supportato al meglio da un pacchetto specialistico Best of Breed.
Un pacchetto specialistico dovrebbe trattare il front-end web da vari punti di vista:
  Agire come un front-end unificato per varie funzioni, collegandosi con i sistemi aziendali (es: CRM, Billing, Trouble-ticketing)
  Trattare le basi della gestione del web-site (accesso, sicurezza, profiling, chat rooms)
  Supportare i clienti nel loro modo di lavorare
  Supportare lo staff di Company Y nel suo modo di lavorare
Alcuni altri pacchetti hanno front-end web (es: Oracle, SAP, Siebel) ma essi danno principamente accesso alle funzioni del pacchetto. E’ difficile che siano usabili come front-end unificato per una grande varietà di processi rivolti agli utenti e per altre attività innovative basate sul web.

## Slide 41: Attività di progettazione e di configurazione del Web System
Definire i principali punti di interazione col web e sviluppare i requisiti di cui il Cliente ha esperienza
Disegnare la mappa del web site e i flussi di navigazione
Sviluppare il contenuto web-only
Definire l’architettura tecnica includendo l’architettura di sicurezza
Definire i tipi di utenti ed i diritti di accesso per ognuno di essi
Definire i login e le procedure di autenticazione degli utenti
Progettare e sviluppare interfacce per creare, vedere, modificare e cancellare le richieste di servizio
Progettare e sviluppare interfacce per i sistemi di trouble ticketing per consentire la creazione e la vista di trouble tickets in progresso
Definire la logica aziendale della configurazione online dei prodotti e le interazioni richieste con il catalogo master dei prodotti
Sviluppare le pagine HTML richieste e la sottostante logica JavaScript

## Slide 42: La scelta di Siebel come pacchetto CRM fornisce un prodotto provato con eccellente copertura funzionale
Il focus sul servizio al Cliente e la trasparenza richiedono una suite CRM ben integrata e basata su un unico database Cliente.
L’entrata per tempo nel mercato CRM degli specialisti di front-office ha creato un significativa capacità e qualità nell’offerta di prodotti.
  I fornitori di ERP, in particolare Oracle e SAP, hanno annunciato la loro intenzione di essere i protagonisti in questa arena ma le soluzioni concrete ed utilizzabili non saranno disponibili che tra qualche anno.
I fornitori di Front-office stanno iniziando lo sviluppo di varianti specifiche per industry dei loro prodotti, comprese le telecomunicazioni:
  Pacchetti pre-configurati
  Gerarchie complesse di account
  Trouble ticketing complesso
  Struttura complessa dei prodotti
Siebel è il vincitore riconosciuto in quest’area, con forte copertura delle funzionalità richieste e ottima capacità di integrazione. La visione coerente e pragmatica di Siebel e gli investimenti in R&D assicura che il prodotto continuerà ad essere leader di mercato.

## Slide 43: Attività di progettazione e di configurazione del sistema CRM
Sviluppare le specifiche di configurazione definendo videate e viste da usare per supportare i processi aziendali del CRM di Company Y
Sviluppare le specifiche funzionali dettagliando la struttura contabile del Cliente
Mappare la struttura dei prodotti Siebel con la struttura master contenuta nel sistema di fatturazione
Disegnare le regole di configurazione dei prodotti
Predisporre i piani di attività e le regole di escalation in supporto alle assegnazioni automatiche, all’escalation ed al workflow
Definire formati standard per proposte, termini e condizioni, contratti, etc.
Popolare i dati di riferimento richiesti
Disegnare le interfacce verso i sistemi di base per trasferire dettagli dei conti dei clienti e dettagli dell’ordine
Sviluppare la strategia ed i casi di test
Documentare il modello finale dei dati

## Slide 44: Order Manager will leverage Eftia’s a.Scribe
Eftia’s a.Scribe provides a package based order management that can leverage Company Y existing systems such as IDNM.
It supports order management functionality required to support the new business model:
  Allows a single order to contain multiple service offerings and different actions for each request
  Service offerings are composed of one or more service types and can be customized to suit service provider’s needs
  Eftia a.Scribe features a built-in Workflow Management engine that links every service request to business rules. The Workflow supports features such as order supplements, order placed on hold, and order cancellations.
a.Scribe provides pre-existing customer order service libraries for services such as:
  DSL;
  Commercial Dedicated Internet access; and
  Web hosting.
a.Scribe is based on a three tier architecture to allow for greater scalability. In addition, a.Scribe is an open architecture that facilitates integration.

## Slide 45: Eftia Implementation
Define products (including features, options, descriptions)
Define end-to-end process requirements
Define and prioritize functional requirements
Define data requirements
Map processes and requirements to systems
Define configuration and customisation requirements
Develop testing strategy
Develop testing execution plan
Configure and customize system
Perform system testing (process and system)

## Slide 46: Why Portal’s Infranet?
Portal Infranet offers most of the functional Company Y wants with minimal customisation. The alternative would be to effectively build a new system.
Infranet is architectured to be scaleable.
Infranet is real-time, allowing new types of services to be offered.
Infranet 6.0 supports branding, allowing Company Y to provide third parties who have out-sourced billing to Company Y, e.g., IBM with a separate environment within the same system.

## Slide 47: Portal Implementation
Capture user requirements
  Determine account profile and structure requirements
  Determine the invoicing requirements
  Determine scope of products and services to be offered
  Determine functional/operational requirements (e.g., taxation, interfaces to other systems)
  Prioritize the requirements
Analysis and Design
  Analyze and define configuration requirements
  Design the customization requirements
  Design the interfaces to external systems
  Design the invoicing process
  Design the Infranet products and services
  Perform sizing for optimal performance
Development
  Configure the application
  Configure Infranet products and pricing
  Develop the required product customizations
  Develop interfaces to external systems
Testing
  Perform unit, system and integration testing

## Slide 48: Remedy is a package already implemented at Company Y. It has proven capability and the ability to integrate with network management systems
The trouble ticketing system provides a vital link between the customer and the network. Ideally the CRM system should act as the broker between the two, taking issues reported by the network and passing them down for analysis and where necessary triggering corrective action on the network. Working the other way the CRM system will receive outages and changes in the network state from the trouble ticketing system and advise the affected customers.

## Slide 49: Trouble Ticketing Systems Design & Configuration Activities
Define trouble ticket hierarchy in support of customer and product complexity
Establish links with the network to automatically create parent trouble tickets for network detected faults
Establish links with the network resource management system to determine which customers are affected by network detected faults and automatically create ‘child’ trouble tickets
Define network performance metrics that will be measured as part of the customer agreed service level agreement (SLA)
Define how outages and faults will be measured against agreed SLAs
Develop missed SLA reporting
Define fault resolution procedures and escalation workflow
Establish procedures to synchronise network resource management with any equipment replaced or repaired in the course of fault resolution

## Slide 50: La scelta di SAP per la gestione finanziaria supporta la piattaforma scelta da Company Y
SAP è la piattaforma scelta da Company Y e dalla gran parte dei clienti di Telecomunicazioni di Deloitte Consulting per la gestione finanziaria
La forte integrazione tra la finanza e la supply chain suggerisce una soluzione con un pacchetto integrato
Punti di forza di SAP:
  ha la funzionalità per supportare i requisiti finanziari
  ha un budget dedicato alla R&D e continua a migliorare le funzionalità
  è leader nella fornitura di funzionalità specifiche di industry
  ha workflow predefiniti e built-in
  le funzioni di controllo sono rilevanti per le grandi aziende
  fornisce in tempo reale il flusso delle transazioni tra i moduli

## Slide 51: Architettura SAP e Interrelazioni
Controlling
SAP-CO
Gestione Acquisti
SAP -MM
Banche
EDI
SAP
Corporate
Customer Relationship Management (CRM)
Customer Rating & Billing
Order Management
Finance
SAP-FI
G/L
Contabilità
Clienti
Contabilità
Fornitori
External
Financial
Reporting
SIA CR

## Slide 52: Funzionalità disponibili con lo scenario ipotizzato
Contabilità generale e report civilistico-fiscali
Contabilità fornitori e pagamenti automatici
Contabilità clienti e gestione del credito
Controllo di gestione
  Centri di costo
  Centri di profitto
  Ordini interni
Gestione degli acquisti
  Valutazione fornitori
  Richiesta d’acquisto
  Ordine d’acquisto
  Verifica fattura

## Slide 53: Tibco ActiveEnterprise
I moduli che compongono Tibco ActiveEnterprise sono:
TIB/Integration Manager: Definizione e gestione di processi automatici di business che coinvolgono più applicazioni e/o fasi transazionali
TIB/Message Broker: Trascodifica automatica dei messagi e degli oggetti che necessitano di comunicare tra loro
TIB/Rendezvous: Sistema di messagistica estremamente avanzato e flessibile base dell’intera architettura Active Enterprise
TIB/Hawk: Monitoraggio e diagnosi del sistema con capacità di gestione remota
TIB/Adapters: Moduli già sviluppati e certificati per l’integrazione di applicazioni e/o database nell’infrastruttura di e-business dell’impresa
TIB/Adapter SDK: Estensione tramite la quale è possibile l’integrazione di applicazioni e database custom nell’infrastruttura di e-business dell’impresa. E’ necessario sviluppare un custom adapters.

## Slide 54: Available TIB/Adapters
The following TIB/Adapters are available for use in integrating Company Y’s proposed application packages:
  TIB/Adapter for Siebel 3.0
  TIB/Adapter for Portal Infranet
  TIB/Adapter for SAP R/3
The TIB/Adapter SDK would be used to develop adapters for the following application packages:
  Eftia
  IDNM
The TIB/Adapter Active DB will be used to integrate applications where integration will be achieved at the database level

## Slide 55: Concept behind Middleware Bus
The middleware bus implements the marco processes (also called parent process). The middleware will use micro processes (also called child processes) in packages and legacy systems to perform complex tasks that the packages are better at performing, e.g. Portal Infranet for billing.
Using the middleware for the complete end-to-end macro processes allows tools associated with the middleware to track performance, and thus allow the Business to address process bottle-necks and problem areas.
In addition, it is simpler to ensure process integrity as there is a single “master” to the overall flow.

## Slide 56: Middleware (Bus) Architecture
Service Order Management
(Eftia)
Finance System
(SAP)
Billing and Customer Management
(Portal)
Network Inventory
(IDNM)
Trouble Management
(Remedy)
Network Management
(Equipment Vendors)
Network Elements
Out of Scope
Buy
E-Bus (Tibco)
Order Entry
()
Customer Self-Service
(t)
Trouble Entry
()
Internet
Service Activaion
(?)

## Slide 57: IDNM will be integrated into the solution to leverage Company Y’s investment in the solution.
IDNM-SP provides Network Inventory and associated workflow.
IDNM-SP consist of three modules that interwork via a Corba based bus. These modules are
  Network Inventory
  Work Flow Management
  Order Entry
IDNM-SP is integrated with IDNM-FM which performs network management functions such as Network Design.
It is currently planned to enhance IDNM-SP to support IP address management by September 2000. This functionality is currently provided by a separate system called IGEA.
  As part of the detailed planning, the assumption that this functionality will be in place will need to be confirmed. Use of Eftia’s n.Scribe module may be considered as an alternative if thought necessary. This will have implications on budget and resourcing.
IDNM

## Slide 58: IDNM Integration
Perform a detailed review of the current system, and targeted functionality due by September 2000.
Assess any gaps in functionality, and customisation required to interwork with overall solution packages and processes.
Prioritize requirements given time, resource and budget constraints.
Create IDNM development plan. Update master business process model.
Manage development and implementation of requirements.
Define APIs to IDNM.
Create adaptors to IDNM.
Test integration of IDNM to overall solution.
IDNM

## Slide 59: L’approccio proposto

## Slide 60: L’approccio proposto si basa sul lavoro svolto con Company Y nei mesi passati
Per gestire i processi di Service Assurance, Provisioning e Billing destinati alla Clientela IP-Corporate, Company Y ha deciso di lanciare due progetti integrati:
  oggi in essere, denominato “Presto” (Portale e-service Top) con l’obiettivo di mettere in campo entro il 15 maggio 2000 una serie di funzionalità di immediata utilizzazione che consentano il lancio sul mercato della nuova offerta Portale.
  oggi in via di definizione (con preparazione della offerta tecnico economica di dettaglio) denominato “Bene” che consentirà la costruzione di un nuovo Siac (Sistema Interazione avanzata Cliente), totalmente web based, integrato ed autonomo rispetto agli attuali legacy TI.
Gestire in modo focalizzato il business dei servizi IP per i grandi clienti corporate (Top e Affari) attraverso una “Unità Organizzativa Prodotto/Mercato” dedicata, all’interno della quale sono governati in modo autonomo e integrato, tutti i processi di:
  Care
  Realizzazione e Service Assurance (Rete e servizi, dove la connettività gioca un ruolo primario)
  Supporto (Billing, Credito,…)

## Slide 61: I seguenti componenti del nostro approccio rappresentano i threads del progetto
Definire la dinamica organizzativa necessaria
per guidare il nuovo business model
Definire come sarà svolto il lavoro, come sarà usata
la tecnologia e come i clienti potranno servirsene
Costruire il backbone per l’infrastruttura (fisica e applicativa)
e organizzarlo per fornire velocità e flessibilità
agli utenti finali ed ai clienti
Far leva sulle caratteristiche commerciali disponibili
e guidare una implementazione ad alta velocità
Configurazione
Piattaforme
Integrazione
Tecnologica
e Applicativa
Organizzazione
e Formazione
Integrazione
Processi
Ogni thread sarà coordinato nel global program management…

## Slide 62: Il portafoglio dei sistemi di business è il cuore di tutti i principali processi nell’ambito di Company Y
Financial - Control Costi
Financial - Gestione dei Ricavi
Engineering - Capacità e Ottimizazione Network
Marketing - Progettazione & Pricing Prodotti
Sales - Quotazione & Configurazione
CRM - Revisione Contabilità & Servizio
Il primo passo per ottenere vantaggio competitivo, conseguire un time-to-market rapido, sviluppando un’architettura flessibile, è la configurazione dei core system.
Representative Business Processes
Data Integration
Systems Integration
Process Integration
Organisational Integration
Change/Programme Leadership
Deloitte guiderà la realizzazione globale e avrà significativa partecipazione in ogni pacchetto per garantire un approccio consistente, e per soddisfare gli aggressivi requisiti di Company Y, useremo i migliori esperti di configurazione di pacchetti: quelli messi a disposizione da ogni fornitore di software.
Customer Relationship Management
Provisioning and Inventory
Billing
Mediation Systems
Order Management
Configurazione
Piattaforme
Integrazione
Tecnologica
e Applicativa
Organizzazione
e Formazione
Integrazione
Processi
IDNM

## Slide 63: Il nostro approccio all’integrazione dei sistemi inizia con il portafoglio di applicazioni Best Of Breed Company Y ...
Financials
Web Enabled CRM Solution
Provisioning
Network & System Management
Circuit Inventory System
Order Management
Billing
Trouble Ticketing System
Mediation
Configurazione
Piattaforme
Integrazione
Tecnologica
e Applicativa
Organizzazione
e Formazione
Integrazione
Processi

## Slide 64: La chiave: far leva su un Enterprise Integration Manager per sostituire le interfacce tradizionali con “smart” adapters
CRM
Financials
Billing
Enterprise Integration Manager
Adapter
Adapter
Adapter
Order Mgmt
Adapter
Financials
Billing
Order Mgmt
Architettura Enterprise Integration Manager
Architettura Tradizionale
Caratteristiche di Enterprise IT
Isolamento dei sistemi informativi da enterprise mediante adapters
Standardizzazione della semantica di communicazione (publish/subscribe)
I regression test sono limitati agli adapters
Riutilizzo in sviluppo degli application adapter
Consente il controllo del processo enterprise e visibilità verso i key business process
Caratteristiche di Enterprise IT
I Sistemi Informativi sono interdipendenti
Il passaggio di dati tra le applicazioni è “hard coded” mediante interfacce point-to-point
I regression test richiedono tempo per l’interdipendenza delle applicazioni
L’inserimento/sostituzione di applicazioni richiede notevoli sviluppi personalizzati
CRM
Configurazione
Piattaforme
Integrazione
Tecnologica
e Applicativa
Organizzazione
e Formazione
Integrazione
Processi

## Slide 65: I processi sono progettati per essere inseriti nella struttura tecnologica
I Processi di Business saranno progettati, costruiti, testati e implementati in coordinamento con le funzionalità di input di Company Y come segue:
Eseguire una progettazione di dettaglio completa
  Usando un IndustryPrint ritagliato su Company Y, le activita saranno definite su ogni processo fondamentale di business, per far leva su tutte le funzionalità delle soluzioni fornite dai pacchetti
  Sarà fatta una stima di ogni sistema per determinare i gap, evidenziando processi manuali e reportistica
  Sarà sviluppato un insieme di processi di contingency da usare come backup per eventuali ritardi nelle funzionalità dei sistemi
  Saranno tenuti dei workshop di validazione con i team funzionali per garantire che i processi siano pratici, consistenti con gli obiettivi di business, e assicurino flussi di lavoro ininterrotti
Implementare i processi
  I processi saranno documentati con specifici compiti per reparto, flowchart e procedure di escalation
  Il test dei processi ed il training saranno integrati, con enfasi sui processi end-to-end, per assicurare flussi di lavoro ininterrotti
Configurazione
Piattaforme
Integrazione
Tecnologica
e Applicativa
Organizzazione
e Formazione
Integrazione
Processi

## Slide 66: Per velocizzare la definizione di nuovi processi, faremo leva su materiale di riferimento Deloitte Consulting dove possibile
Definiremo in dettaglio i principali processi / sottoprocessi includendo gli obiettivi degli stessi, ed il flusso globale delle attività
Esempio: eseguire l’ordine del Cliente...
Obiettivo: Eseguire l’ordine del Cliente.
Processo dell’ordine: immettere l’ordine nel sistema order entry
I dati dell’ordine sono interfacciati con il sistema fatturazione. La fatturazione assicura che i dati richiesti per fatturare al Cliente sono aggiornati nel sistema di fatturazione
Sono definiti: processo dell’ordine, ruoli funzionali e responsabilità della fatturazione
...usando i nostri IndustryPrint Phase 0 Processes...
Esempi di passi di sviluppo includono:
Abbozzare il nuovo processo di ordine basandolo sulle funzionalità dei pacchetti
Definire i processi manuali ed i report confermando che i clienti possono essere fatturati appena inviata loro merce/servizi
Workshop di validazione:
Incontri con Sales, Customer Care, Order Entry / Management, Provisioning & Assurance, Engineering, Network Operations, Billing e Finance per identificare responsabilità e handoff tra i reparti
...per sviluppare i processi finali
Filtrare nel sistema e nei requisiti organizzativi
Configurazione
Piattaforme
Integrazione
Tecnologica
e Applicativa
Organizzazione
e Formazione
Integrazione
Processi

## Slide 67: Costruiremo i piani organizzativi necessari per supportare i processi implementati e la tecnologia
Usando i Vostri obiettivi di business per guidare cultura e valori, il nostro approccio adegua lo stile di leadership, disegna la struttura organizzativa e definisce le competenze necessarie per ottenere il massimo dai sistemi
3. Gestione delle
Performance
I
1. Cultura Definition Workshop
CulturePrint
Feedback
Leadership Alignment:
Organisation Checkback
Launch Plan
2. Progettazione
Organizzativa
Leadership Coaching
Disegno Strategico
Disegno di Struttura
Definizione di Core Competency
Processi HR
Feedback
4. Strategia di
Comunicazione
Leadership Coaching
Feedback
Communications Launch:
Feedback
Leadership Review
Define
Key
Measures
Use
Balanced Scorecard
Develop
Process
$
Align
Rewards
Define
Training
& Support
Strumenti Potenziali di Progettazione
Il disegno organizzativo considererà:
Struttura organizzativa corrente ed in evoluzione
Funzioni / ruoli / responsabilità aziendali
Core Competency
Strategia di comunicazione
Gestione delle performance
Configurazione
Piattaforme
Integrazione
Tecnologica
e Applicativa
Organizzazione
e Formazione
Integrazione
Processi

## Slide 68: La Nostra Metodologia

## Slide 69: Metodologia e principali deliverable
Scoping and Planning
Design
Build and Configure
Test and
Deliver
Integrazione Processi, Organizzazione e Formazione
Integrazione Tecnologica e Applicativa
Configurazione Piattaforme
e-CRM
Business Systems
Finance
Program Management
Organizzazione TI a tendere
Requisiti utente per Business Capabilities e Processi
Processi alto livello
Requisiti di sistema
Architettura appllicativa e tecnica di alto livello
Requisiti interfacce
Quotazione di dettaglio
Piano di lavoro di dettaglio
Criteri di accettazione
Metodologia e struttura di Program Management
Termini di garanzia
Organizzazione e processi di dettaglio
Requisiti reportistica
Strategia di test e training
Architettura tecnica di dettaglio per sviluppo, test ed esercizio (specs HW e SW di base)
Definizione modello dati
Specifiche di interfaccia
Specifiche reportistica
Per ogni sistema:
Specifiche funzionali
Specifiche tecniche di configurazione
Raffinamento processi
Procedure Operative
Definizione dei casi di test e degli scenari
Preparazione materiale di training
Definizione logistica training
Setup ambiente di sviluppo, test ed esercizio
Sviluppo middleware
Sviluppo adaptors per sistemi
Sviluppo reportistica
Configurazione dei pacchetti
Unit Test
Integration Test
User Acceptance Test
Training
Fine tuning ambiente di test e di esercizio
Interventi sulle interfacce
Interventi sui pacchetti
Reporting sugli stati di avanzamento lavori
Risk Review e Issue Management

## Slide 70: Scoping and Planning
Definire i requisiti utente nell’area delle caratteristiche di business e dei processi
Definire il flusso dei processi ad alto livello
Definire l’organizzazione ad alto livello che supporta il rilascio del processo end-to-end
Condurre workshop per definire la architettura della soluzione concettuale
Definire i requisiti di sistema per ogni pacchetto
Definire macro requisiti di interfaccia per specificare il flusso di informazioni richieste tra sistemi, per supportare le funzioni aziendali e i requisiti di processo
Definire business case di dettaglio e il piano di lavoro per supportare le attività richieste
Definire criteri di accettazione delle soluzioni
Stabilire la struttura di program management
Requisiti utente per Business Capabilities e Processi
Processi alto livello
Organizzazione TI a tendere
Architettura applicativa e tecnica di alto livello
Requisiti di sistema
Requisiti interfacce
Quotazione di dettaglio
Piano di lavoro di dettaglio
Criteri di accettazione
Metodologia e struttura di Program Management
Attività
Deliverables
Scoping and Planning
Design
Build and Configure
Test and
Deliver

## Slide 71: Design
Definire una soluzione end-.to-end ad un livello di dettaglio che consenta l’avanzamento dello sviluppo di sistemi e interfacce
Identificare gap e dettagli omessi nella soluzione end-to-end, e assegnare azioni correttive specifiche
Prioritizzare il lavoro di configurazione del sistema e sviluppo di interfacce associato con il processo
Dimensionare gli ambienti e definire la architettura tecnica richiesta per supportare lo sviluppo, il test e la produzione
Sviluppare i modelli dei dati integrati
Specifiche funzionali per ogni sistema
Specifiche techniche di configurazione per ogni sistema
Automated interfaces – minimum data requirements and data definition
Non-system) manual operations
Architettura tecnica di dettaglio per sviluppo, test ed esercizio (specs HW e SW di base)
Definizione modello dati
Attività
Deliverables
Scoping and Planning
Design
Build and Configure
Test and
Deliver

## Slide 72: Design
Usando il process print personalizzato definire i principali processi aziendali per usare a pieno le caratteristiche delle soluzioni dei pacchetti
Valutare ogni sistema per determinare gap nelle caratteristiche che richiederanno processi e report manuali
Utilizzando le capacità di reporting dei sistemi scelti, identificare ulteriori requisiti di reporting
Condurre workshop di validazione coi team funzionali per garantire che i processi siano pratici, consistenti con gli obiettivi aziendali e forniscano un flusso di lavoro continuo
Sviluppare requisiti di test e training basati sui requisiti del processo end-to-end
Definire la struttura organizzativa attuale e in evoluzione e funzioni/ruoli/responsabilità aziendali
Processi di dettaglio
Manual process definitions
Requisiti e spechifiche reportistica
Strategia di test e training
Organizzazione di dettaglio
Attività
Deliverables
Scoping and Planning
Design
Build and Configure
Test and
Deliver

## Slide 73: Build and Configure
Configurare ogni sistema come definito dalle specifiche di architettura, funzionali e tecniche
Popolare i dati richiesti in ogni sistema come definito dal modello integrato dei dati
Sviluppare le interfacce come da specifiche includendo la costruzione degli application adapter, le regole di trasformazione dei dati e quelle di workflow routing e conferma
Predisporre HW e SW necessari e preparare gli ambienti di sviluppo, test e produzione
Documentare i processi con compiti per reparto, flussi di lavoro e procedure di escalation
Sviluppare gli scenari ed i casi di test
Pianificare e attuare il training
Configurazione dei pacchetti
Sviluppo reportistica
Sviluppo middleware
Sviluppo adapters per sistemi
Setup ambiente di sviluppo, test ed esercizio
Raffinamento processi
Procedure Operative
Definizione di casi di test e scenari
Preparazione materiale di training
Definizione logistica training
Attività
Deliverables
Scoping and Planning
Design
Build and Configure
Test and
Deliver

## Slide 74: Test and Delivery
Condurre i test di modulo, di integrazione e di accettazione degli utenti
Verificare che le componenti software e le infrastrutture tecniche soddisfino i requisiti iniziali del progetto e si integrino con i processi funzionale e tecnico nell’ambito dell’organizzazione
Trasferire la soluzione in ambiente di produzione
Sviluppare piani dettagliati di implementazione per ogni processo e tecnologia accessori
Sviluppare requisiti dettagliati per il supporto in corso di realizzazione
Risultati del test di modulo, di integrazione e di accettazione utente
Interventi sui pacchetti
Interventi sulle interfacce
Fine tuning ambiente di test e di esercizio
Training
Attività
Deliverables
Scoping and Planning
Design
Build and Configure
Test and
Deliver

## Slide 75: Why Deloitte Consulting?

## Slide 76: To satisfy our clients’ needs, Deloitte Consulting offers deep, global expertise in the acquisition, retention and expansion of relationships with customers in the Communications industry
129 Countries
9,000 Professionals
$1.3 billion in revenues
129 Countries
72,000 Professionals
$7.4 billion in revenues
South Africa
North America
Latin America/Caribbean
Asia/Pacific Rim
Africa
Middle East
Europe
Eastern Europe/Russia
Deloitte Touche Tohmatsu International (DTTI), the parent company of Deloitte Consulting, is the third largest public accounting and consulting firm in the world
Deloitte Consulting’s Communications industry practice is comprised of over 500 practitioners who offer expertise in virtually every sector of the industry
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 77
Service
Sales
Dominio del
Customer Relationship Management
Opportunity Management
Quotes/Configurators
Sales Forecasting
Commision Reporting
Territory Management
 Lead Management
 eCommerce Center
 Interactive Technologies
Supply Chain Management
 Third-Party Fulfillment
  Data Providers
  Service Bureaus
CTI Vendors
Call Center Management
Marketing
Campaign Management
Marketing Encyclopedia
Marketing Agents
Marketing Data Warehouse
Marketing Data Mining
Yield Management
Allineamento e sinergia con
i sistemi e i dati di back-office
Deloitte Consulting aiuta i propri clienti nell’integrazione dei diversi processi e sistemi del dominio CRM
Customer Value
Management
Sales Process
Transformation
e-Business
Call Center
Transformation
Marketing
Transformation

## Slide 78: Abbiamo realizzato oltre 200 progetti CRM di successo in tutte le Industry
# of Clients
CC Consolidation
Implement
Pilot
Business Process Design
Software/System Design
Software Selection
Visioning and Planning
Strategy
Progetti di tecnologia
per applicazione
Clienti per Industry
Other
Trilogy
E-Commerce
Custom
Siebel
ERP Integration
Vantive
Aurum
SAP Integration
Genesys
Financial Services
Manufacturing
Consumer Business
Telecom
Energy/Utility
Healthcare
0
50
100
150
200
250
Financial Services
Energy/Utility
Consumer
Business
Manufacturing
Telecom
Healthcare
1998 Client Summary
Fasi di progetto per Industry

## Slide 79: World wide CRM practice
Consultants/
Analysts
Junior staff receive minimum seven weeks technical training in the first year
Seventy-two percent more than six months of CRM projects
Sixty percent proficiency in more than one CRM technologies
Twenty-five percent Microsoft Certified
Managers/
Senior Consultants
522
Implementation team leaders with average four years consulting experience
All have five to seven years of experience
Projects led by experienced senior practitioners
Dedicated to client service
Partners
Senior Managers
40
123
Totale Worl wide
Totale Europe
Totale Italia
945
Number of CRM
Practitioners
260
232
90

## Slide 80: Risorse CRM in Italia
20
35
35
90 risorse
Customer Relationship Management
70 risorse Industry Communications
Strategy Transformation
Process Transformation
Technology Transformation
La nostra practice italiana conta sulla presenza di un gruppo di risorse* CRM altamente specializzato e in grado di operare su tematiche strategiche, di processo e tecnologiche con elevata focalizzazione sull’industry wireline
35 risorse Wireline
* Italiane o estere (italian speaker) residenti in Italia

## Slide 81: Deloitte Consulting believes in achieving professional excellence through a culture of partnership…
Deloitte was ranked #8 in Fortune magazine's 1999 Survey of 100 Best Companies to work for. We were the only professional service firm in top 10 (nearest competitor = 75).
Deloitte Consulting was also ranked #10 in another Fortune magazine survey—the 50 Employers MBAs Love (ahead of all other big 5 firms).
For the sixth consecutive year, Working Mother magazine has recognized Deloitte as one of the 100 Best Companies for working mothers.1
The only firm rated strong in both integrated BPR/process improvement and in two important “consulting style” attributes - “Lack of Arrogance” and “Team Players”
“One of the top firms in “Ability to Execute” and “Completeness of Vision”
“Strong at integrating process, organization and information technology”
The Gartner
Group
February 10, 2000

## Slide 82: We believe our collaborative style is unique and well-suited to serve our clients and our partners…
We’re business people first
  Our consultants view client issues from a business perspective first. We try to understand the underlying strategic and operational drivers as well as the technical issues. Most of our consultants gained many years of relevant work experience before getting an advanced degree and/or joining our firm. As a result, the feedback we receive from our clients is that the strong background of our people enable them to understand fully our client’s business issues.
We do it with you, not to you
  We roll up our sleeves and work side-by-side with our clients in solving their issues. We tackle projects in concert with our clients and as a result, our solutions reflect the consensus of both our clients and our consultants.
We get things done
  We have a bias toward action and results. Clients tell us repeatedly that they place a great deal of value on our ability to meet engagement time frames and deliverables. We are very forthright in planning engagements and major milestones and are strongly committed to meeting those plans.
We are a global firm
  Deloitte Consulting is one the world’s largest consulting services firms. We have become preeminent in our field by developing strong common values and high standards of performance through outstanding international and national leadership. We have the strength, knowledge, and judgement to provide sound advice for business needs, cross-border or local, anywhere in the world.

## Slide 83: In summary, we believe we provide the keys to TI successful implementation of progetto Bene
Implementation
Program management
  Performance & deadline driven but won’t be at the expense of clients
Benefits capture
  Prioritize projects to deliver significant results early on
  Measure & track performance against objectives
Implementation orientation
  Implement change as quickly as practical
Our people
  Strong business & technical experience
  Deep Telecom sales process knowledge
  Innovative “Thought Leaders” who’ve been there before
Our methodologies & tools
  Consistently rated one of the world’s leading systems integration firms
  Business focused systems integration
Business style
  Ranked #1 by Gartner for business style - flexibility & lack of arrogance
Capability transfer
  Methodologies to formally transfer knowledge to clients
Change management
  Straightforward concepts & language
  Business focused for lasting change
Partnership
We understand your business...
Experience
We work with your people...
We make it happen!

## Slide 84: The Deloitte Consulting advantage…
A very different approach…
  Highly respectful, flexible, and collaborative working style that gives us an unmatched ability to generate client buy-in and transfer knowledge and skills.
  Focus on the realization that changing business processes is necessary to achieve the promised returns of strategy and technology.
Delivering results you can count on because you can trust performance improvements will not unravel once we leave.
Delivering results you can build on because we leave your organization more robust and able to adapt to shifts in the environment.
…for very different results

## Slide 85: Referenze Deloitte Consulting

## Slide 86: The four representative projects highlighted here demonstrate our capabilities to provide advanced Telecommunications solutions using a rapid deployment approach






Local Service Delivery
Excel Comm.





Megabit
U.S. West




Partnerlink/Agentlink
Cable & Wireless






Next Generation
Ipulsys
Start-up Business
Web-enabled Business Solution
End-to-End Solution
Flow-through Provisioning
Limited Client Resources
Rapid Deployment
Project
Client
“Deloitte Consulting stepped into our existing project six months ago and really made a difference for us. Their leadership, commitment under pressure, and collegial approach helped us to complete our project on time. Deloitte Consulting delivered on some extremely challenging deadlines. We have been very impressed with the depth and breadth of resources at Deloitte Consulting.”
—Steve Ingram, CIO, Excel Communications
All of the above projects can be referenced with our clients. At your convenience, we would be happy to coordinate a meeting with the appropriate project sponsors to discuss our role and performance.

## Slide 87: ipulsys
http://www.ipulsys.com
ipulsys Business Systems and CRM

## Slide 88: ipulsys Business Systems and CRM
Business Objectives
Created from nothing, a next generation telecommunications company, designed to scale to $1B in revenue over the next 2-3 years, within 6 months. All interactions with customers are via e-channels. ipulsys does not desire a large sales force, any call centres, and as a design brief requested us to design for a 200 employee company.
Success Criteria
Creating a new and innovative telecom service and deploying it on a pan-European basis
Establishing the absolute lowest cost of service on the market
Creating an end-to-end architecture that allows for the rapid (hours not months) introduction of new services, tariffs etc..
Establishing a position as one of the highest quality providers
Our Roles
Deloitte Consulting was contracted as the prime business and systems integrator to architect and deliver the business systems and CRM at ipulsys. Subsequent to our design activities we were selected to implement a full complement of business systems designed to connect the customer to the network via the e-channel.
More recently, we are providing programme management for the full deployment.

## Slide 89: ipulsys Business Systems and CRM
CFO and VP Finance Attend CPP Demonstration at Trade Show while members of Enertel
1998
Business Design Project Started
  CPP Prototype
  SAP Design/Implementation
  Business Systems Requirements Specification
    Web functions
    CRM
    Order Management
    Billing
    Provisioning
    Mediation
    Network Inventory
June-October 1999
Ipulsys Started
March 1999
Business Systems Project Started
  SAP Implemented 15/12/99
  Business Systems Implementation
    Broadvision
    Siebel e-Sales Telecom99
    Kenan Arbor/BP
    Kenan Arbor/OM
    Syndesis
    XaCCT
    Smallworld
    Active Software Integration
November 1999-April 2000
Business Systems Contract Awarded
Competitors: Cap Gemini, Logica, Unisys
November 1999
Go live
April 4, 2000

## Slide 90: ipulsys Business Systems and CRM
Key Characteristics:
End-to-end e-enablement, key Business Support systems are a “glass house” for customers and partners.
Best in class systems
End-to-end processes
Middleware integration
Singular view of technical architecture (UNIX, Oracle, Java)
Designed to be outsourced, incrementally enhanced, and easy to manage/maintain
Our Solution…
Solution Architecture

## Slide 91: ipulsys Business Systems and CRM
Corporate Information
Points of Presence
Points of Access
Service Descriptions
Product Catalogues
VPN
Bandwidth
Unified Messaging
IDD
Ala Carte Pricing
Technical Guides
Implementation Specifics
Additional Information
Please contact me
Order Processing
Provisioning Workflow
Account Status
Problem Reporting
Sales & Marketing Materials
Partner Management
Future Service
“Network” Configuration
Customer Registration
Order Acceptance
Initial Pricing
Technical Requirements
Service Locations
Required bandwidth
Required Services
Required Features
Service Levels
Contract Terms
Final Pricing
Availability of Services
Configuration
CPE Registration
Representative Functionality
Technical Design Information
Critical Date & Milestone Tracking
Billable Project Costs
Escalation
Supplements to Orders
Work Breakdown Information
Purchase Orders
Materials, Service, Vendor
Carrier Order Routing
Partner Order Routing
Project Cost Tracking
Engineer Despatch
VPN Configuration
Routing Strategy
Bandwidth “burst” requirements
Unified Messaging “Routing” changes
Vmailbox Configuration
POP Service Configuration
Direct Dial Subscriptions
Password Changes
Voice Network A/C/M/D
CPE Change Notification & Co-ordination
Bandwidth Increase Requests
Feature changes
Network Performance Statistics
Customer, Edge and Core Network Monitoring
Trouble Ticketing
Credit & Charge Issuance
Element Usage Monitoring
Repair Co-ordination
Progress Tracking & Escalation
Resolution Reporting
Knowledge Base
Approval of Remediation Activities
Sharing of Technical Details
Contact Information
Billing Information
Usage Analysis
Contract Review and Amend-ments
Service Level Monitoring
Service Portfolio Review
Pricing Optimisation
Suggested Follow-on Services
Pass-thru services from/to Partners
Network Portfolio
Purchase Order Status
Receivable Status
Order routing
Implemen-tation details
Due dates
Escalation
Order Suppliments
Purchase Orders & Req.
Pricing agreements
Consolidated Customer View
Cross-network trouble management
Interconnect Billing / Settlements
Accounts Payable & Status
Bill Peering
Collaborative Billing
Pre-pay Card
Calling Card
ISP Hosting
Web Hosting
Transaction Service
CPE Project Management
Switchless Resale
Mobile
U-0800
P-0800
IN Follow-me services
Conference Calling
Video Conferencing
Broadband Transit
Content, Quotes, Ticklers and Information
Knowledge Management
Euro.map Sales Teams
Mannesmann Partners
Other Carrier Partners
End Customers
Suppliers and Contractors
Future Customer Segments
Business Function
Customer/Supplier
e-Everything!

## Slide 92: Cable & Wireless
http://www.cwpartner.com
PartnerLink & AgentLink Projects

## Slide 93: Cable & Wireless PartnerLink & AgentLink Projects
Business Objectives
Provide a customer self service capability to allow customers to order long distance, toll-free, and calling card services from Cable & Wireless through a Premium Partner web site. The simple, brief, positive experience for customer-initiated order entry would provide C&W the benefits of reduced manual intervention of C&W and Customer Care personnel, improve order response feedback to customers, and reduce errors, resulting in a competitive advantage to C&W.
Success Criteria
Prioritized and documented requirements
Agreed upon, manageable and attainable scope
Collaborative project lifecycle between C&W and Deloitte Consulting
Assignment and dedication of Project resources
Our Roles
Deloitte Consulting partnered with Cable & Wireless to define requirements, design, build and implement a customer self service web site for C&W partners, agents, and the general public that allows online order entry of C&W products: Long Distance, toll free, and calling card. The system collects orders and then interfaces with existing C&W systems to provide "flow-through" provisioning. The system also interfaces to the LEC and a third party verification agency verifies orders. The user is able to check the status of orders on the web site, or alternatively the system mails users status messages as to the progress of the order. Provided program management support for deployment and ensured full knowledge transfer to Cable & Wireless employees who will manage the solutions on a go-forward basis

## Slide 94: Cable & Wireless – PartnerLink Architecture
Premium Partners
Customer Care
Internet Users
Premium Partner Website Contains link to PartnerLink
Internet
Corporate Firewall
Checkpoint
Cable & Wireless FDDI Ring
“DMZ” Network Segment
Web Servers
IIS 4.0
ColdFusion
Load Balancing
f5/Big IP
DB
Business Rule Validation
Order Capture
Structured Display for Front-end
Workflow
Event/Order Status
MS SQL Server 6.5
Order Fulfillment
Link to Network Switch
PowerBuilder
Third Party Verification

## Slide 95: Excerpts from the Cable & Wireless PartnerLink Press Release
Tuesday September 28, 8:55 am Eastern Time
Company Press Release – Cable & Wireless Launches Internet Site for Online Ordering
  PartnerLink Allows T-NET Partners and Their End Users to Order Long Distance, Calling Card and Toll-Free Services Via the Internet
  PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--Sept. 28, 1999-- T-NET, a division of Cable & Wireless (NYSE: CWP - news), a leading global provider of Internet, data, voice and messaging solutions, today announced the launch of PartnerLink, a web-based order entry system that allows T-NET partners and their end users to submit long distance, calling card and toll-free orders via the Internet.
  Additionally, the PartnerLink application offers the ability to check the status of orders and receive regular e-mail updates. Developed in conjunction with Deloitte Consulting, PartnerLink works as an interface with T-NET's InfoLink, an electronic order entry system for T-NET partners.
  ``PartnerLink was developed for our partners in order to harness the latest order entry technology that allows high-speed entry of orders from anywhere in the world, anytime of the day via the Internet,'' said Tina Corner, senior vice president, Retail Alternate Channels. ``End users can access the system from T-NET partner sites, and follow-up on the order status online. With PartnerLink, we are offering our partners a new and more efficient way to conduct business using the Internet.''
  Cable & Wireless partner, U S Telebrokers, Inc., was the initial user of PartnerLink.
  ``Online order entry via PartnerLink allows U S Telebrokers to be more competitive in the marketplace while providing our sub agents a higher quality, more responsive and professional service for their clientele,'' said Ted Schuman, president and CEO of U S Telebrokers. ``Most importantly, it empowers our agents to get real time information about their accounts.''

## Slide 96: U S West Communications
https://megawot.uswest.com/sbgonline/welcome.asp
E-Commerce Technologies

## Slide 97: U S West Communications—e-Commerce Technologies
Business Objectives
Become the leader in telco self servicing by seizing the opportunity to provide customer-designed services ahead of competitors. This approach would take advantage of the rapidly growing population of customers accessible through e-commerce, while realising dramatic operations cost reductions. In addition, traditional methods of building capabilities must be re-tooled for the new fast paced Internet environment where significant changes occur within a few months
Success Criteria
First to market in providing end-to-end customer service
Establish a creative, innovative e-commerce strategy
Ensure a focused and disciplined implementation of the strategy
Our Roles
Deloitte Consulting was retained to review the existing technical architecture and customer self service initiatives, as well as identify e-commerce quick hits. Our approach focused on three areas: vision, process, and technology. We assessed U S West’s comprehensive e-commerce vision/strategy and their integrated approach to its implementation, examined their current applications and processes for customer self service, reviewed their technology, including looking at their e-commerce development approach/methodology and their integration with legacy systems.
To support U S WEST becoming an e-commerce leader, our recommendations not only addressed U S West’s current issues, but also provided an opportunity to transform the business. Deloitte Consulting was retained to architect, and implement the e-commerce quick hits.

## Slide 98: U S West Communications—e-Commerce Technologies
RADSL/Megabit
Deloitte Consulting recommended key initiatives to jump start the capture of e-Commerce benefits
e-COMMERCE INITIATIVE COORDINATION OFFICE
e-Commerce Leader
Vision &
Planning
Integration of
Process, Technology
Project
Oversight
Credit Card Payment
Move Service Business Case
E-Commerce Standards & Guidelines

## Slide 99: U S West Communications – e-Commerce Technologies
Our approach incorporates multiple parallel initiatives within a structured comprehensive schedule for interim and long range solutions
All customer self servicing efforts will be accomplished by the teaming and collaboration of:
  Deloitte Consultants
  US WEST Employees
  Microsoft
*The customer self servicing development knowledge will be fully transitioned to U S WEST employees
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Initiative Coordination Office------>
Credit Card Payment
RADSL/Megabit
Web Ordering
Project
Startup
E-Commerce Standards
& Guidelines
Move Service
Business Case
Move (POTS) Service Web Order Provisioning
On-going Quick Hits (TBD)--->
RADSL/Megabit Flow Through
Vision/
Strategy
Credit Card Payment Option

## Slide 100: Excel Communications
Local Service Delivery

## Slide 101: Excel Communications—Local Service Delivery
Business Objectives
The Local Service initiative will establish Excel Communications line of business in the competitive local exchange Carrier (CLEC) market. EXCEL’s local market entry plans and its desire to offer an integrated suite of products and services to its residential customers drives a need for a new business infrastructure. This infrastructure addresses the following functional areas: CRM, order management, workflow, and Billing. All of these integrated via an Enterprise Application Integration (EAI) architecture
Success Criteria
Core platform for the future enterprise
Integrated product offering on a single platform
Integrated yet insulated from legacy platform
Our Roles
Deloitte Consulting was retained as the end-to-end systems integrator across the entire local platform. We were responsible for the architecture design, configuration, customization and integration testing. We also provided joint leadership with Excel in program management activities.

## Slide 102: Excel Communications – Local Service Delivery
Web
Server
e-Sales/e-Service
Web
Server
e-Sales/e-Service
CRM & RepCare
(Call Delivery)
Order Management
Order Decomposition
Workflow
Event Management/Status
Middleware CrossWorlds
Billing
CDR Reformatting
ERP
Management Reporting
Network Services Provider
TPV
Siebel
Oracle Tools
MQSI
Service Provider Gateway
Actuate
Oracle
Kenan
Internal
IVR
CTI
Geotel/Edify

## Slide 103: Excel Communications—Local Service Delivery
Solution Architecture
The Solution…
Key Characteristics:
End-to-end order flow-through
Single unified customer experience
Best in class systems
Middleware integration
Singular view of technical architecture (UNIX, Oracle, Java)
Designed as enterprise architecture for the future with migration path from legacy environment

## Slide 104: Deloitte Consulting provides our Communications clients with services that range from development of customer-focused strategies to implementation of enabling information technology solutions
Market assessment and entry strategies
Competitor evaluation and benchmarking
Strategy formulation and implementation
Market segmentation strategies
Market research, pricing, and planning
Economic analysis or product and customer profitability
Customer acquisition and retention
Process and operations improvement
Information systems planning and implementation
Network planning, design, and migration
New business development and venture planning
International business development
Financial planning, business case development, and budget modeling
Due diligence and acquisition integration
Regulatory and public policy assessment
Federal and state tax policies and ideas
Human resource management, compensation, and benefits
Shareholder and customer value analysis
Network asset and business valuation
New product development and launch support
Procurement and co-sourcing assistance
Enterprise risk management
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 105: This list represents just a sample of our Communications clients
Equipment Providers
Alcatel Network Systems
Apple Computer
E.G.T. (France Telecom Group)
Ericsson
Fujitsu Network Communications
Hughes Communications
Lucent Technologies
Motorola Satellite Service & Technology
Moviefone
Nortel World Trade
Northern Telecom
Northern Telecom (Asia)
Northern Telecom Europe
Northern Telecom Japan
Oracle
Racal
Siemens
Toshiba America
3-Com
Cable Television Lab
Competitive Access Providers (CAPs)
Federation of Communication Services
Government of Bolivia/World Bank
Government of Denmark
Government of France
Government of Norway UK Department of Trade and Industry
UK Office of Telecommunications
Service Providers
Adelphia Communications
AGT Limited
AirCall Communications
AirTouch
American Paging
Ameritech
Astelit
AT&T
AT&T Asia Pacific
AT&T Wireless
Aspect Telecommunications
Atlantic Telenetwork
Austrian PTV
BCE Telecom International
BCE
Belcom- ISP
Bell Canada
Bell Mobility
Bell SYGMA
BellSouth
Cable America
CACI International-Software
Cellnet Data Systems
Cellular 2000
Cincinnati Bell
Clearnet
Comcast
Comsat
Concert (BT/MCI)
Cox Communications
Cox Enterprises
Crain Communications
GTE
Deutsche Wells
Empire Telephone Corporation
France Telecom
GlobalStar Telecommunications
Hong Kong Telecom
Indianapolis Telephone
Japan Radio
LA Cellular
LCI International
Manitoba Telephone System
MCI
MMDS/Cable Television
New World Telephone
New Zealand Telecommunications
Nextel Communications
Nextel International
NTT Brazil
NTT International
Bell Atlantic / NYNEX
Pacific Link
Palmer Communications
PCS Development
Puerto Rico Telephone
Reed Elsevier
Rogers Cantel
SBC Communications / Pacific Bell
Singapore Telecom
Sprint
Sprint Canada
Sprint PCS
Telebec
Teleport Communications
Telestra
TCI International
Telecom America
Telecommunications Radio et Telefonicos
TeleDanmark
Telephone and Data Systems (TDS)
Tele-Media
Teleglobe
Telesat Canada
TelItalia
TELUS Corporation
TU Communications
Time Telecommunications
Triad Cellular
US Cellular
US West
Vitelco
Vodafone
Worldcom / MFS / LDDS / WilTel
CompuServ
Compuware
Dreamworks SKG
E-Plus Mobilfunk
E-Plus Service
Hearst Corporation
Mead Data Central
Paramount Studios
Reader’s Digest
Reuters
Warner Brothers
Worldspan
Ziff Communications
Industry / Regulatory
Bodies
Content Providers
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>